DOCUMENTO MAESTRO DEL PROYECTO

AI Tools Arena

Informe técnico-funcional para diseño, presupuesto e implementación desde cero

Propósito: Definir con suficiente precisión el producto, sus reglas de negocio, experiencia, arquitectura, datos, integraciones, seguridad, fases y criterios de aceptación para que una empresa de desarrollo pueda preparar una propuesta técnica y económica comparable.

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Promotor | Juan / entidad jurídica por determinar |
| Mercado inicial | España; idioma español; arquitectura preparada para internacionalización |
| Vertical inicial | Agentes de IA y automatización para profesionales, autónomos y pymes |
| Modelo | Freemium, temporada fundadora gratuita, suscripciones, campañas patrocinadas y directorio de especialistas |
| Versión | 1.0 - documento para solicitud de propuesta |
| Fecha | 26 de agosto de 2026 |
| Estado | Borrador avanzado sujeto a validación comercial, jurídica y presupuestaria |

Confidencialidad: este documento contiene una propuesta empresarial y especificaciones preliminares. Antes de compartir información sensible adicional, el promotor podrá solicitar un acuerdo de confidencialidad.

# Control del documento

| Versión | Fecha | Autor/propietario | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 26/08/2026 | Promotor de AI Tools Arena | Primera especificación integral para solicitar propuesta de desarrollo. |

## Instrucciones para la empresa ofertante

Identificar claramente qué requisitos se incluyen en el precio fijo, cuáles se consideran opcionales y cuáles requieren descubrimiento adicional.

Proponer alternativas cuando exista una solución más simple o económica, explicando el impacto sobre alcance, plazo, seguridad y escalabilidad.

No presuponer que una posición comunitaria puede comprarse: ranking orgánico y publicidad patrocinada son sistemas distintos.

Presentar estimaciones por fase, perfiles asignados, dedicación, calendario, dependencias y condiciones de garantía.

Declarar servicios de terceros, licencias, costes recurrentes y límites de uso previstos.

Señalar cualquier incompatibilidad técnica o jurídica detectada y mantener un registro de supuestos y decisiones.

# Mapa del documento

| Bloque | Contenido |
| --- | --- |
| Parte I | Visión, oportunidad, objetivos, público y modelo de negocio |
| Parte II | Alcance funcional, roles, experiencia, módulos y reglas |
| Parte III | Arquitectura, datos, API, integraciones y requisitos no funcionales |
| Parte IV | Seguridad, privacidad, cumplimiento, moderación y prevención del fraude |
| Parte V | Analítica, SEO, accesibilidad, notificaciones y operación |
| Parte VI | Roadmap, pruebas, despliegue, entregables, estimación y aceptación |
| Anexos | Historias de usuario, eventos, estados, formularios, riesgos, decisiones y glosario |

# Resumen ejecutivo

AI Tools Arena se concibe como una plataforma española de descubrimiento, evaluación y lanzamiento competitivo de agentes de inteligencia artificial y herramientas de automatización. Su diferencia frente a un directorio convencional reside en convertir la visibilidad en un evento recurrente: las herramientas participan en temporadas, reciben votos y valoraciones, generan demostraciones y pueden contratar espacios patrocinados identificados de forma inequívoca.

El producto servirá simultáneamente a tres grupos. Las empresas usuarias encontrarán soluciones aplicables a problemas reales; las marcas y desarrolladores de herramientas obtendrán exposición y datos de mercado; y los especialistas freelance o agencias podrán ofrecer servicios de implantación. El MVP no actuará como pasarela de contratación ni custodiará pagos entre clientes y especialistas: generará solicitudes y permitirá contacto controlado.

Para resolver el problema de arranque sin audiencia, se propone una Founding Season de seis semanas. Entre 20 y 30 herramientas y entre 10 y 15 especialistas accederán gratuitamente a funciones equivalentes a un plan profesional. A cambio, deberán completar su información, facilitar una prueba o demostración, movilizar a su comunidad de forma legítima y aceptar la medición. Al terminar, cada participante recibirá un informe con impresiones, visitas, clics, votos, guardados, valoraciones y oportunidades atribuidas. La conversión a planes de pago dependerá de evidencia, no de promesas.

Decisión central: El ranking de comunidad se calcula con actividad verificada y nunca se vende. La monetización procede de suscripciones, verificación, campañas, patrocinios y servicios de captación, todos ellos etiquetados como publicidad cuando corresponda.

## Recomendación de implementación

Construir un monolito modular web responsive, con frontend y backend desacoplables pero desplegables inicialmente como una solución simple. La primera entrega debe privilegiar velocidad de aprendizaje, trazabilidad y seguridad frente a microservicios prematuros. La arquitectura deberá soportar internacionalización, colas de trabajo, analítica por eventos, auditoría y sustitución de proveedores externos.

## Resultado esperado del MVP

Registrar, verificar y publicar herramientas y especialistas.

Permitir a usuarios descubrir, filtrar, guardar, votar y valorar.

Ejecutar temporadas comunitarias y mostrar resultados transparentes.

Gestionar una posición patrocinada con reglas, pagos y trazabilidad.

Capturar solicitudes de demostración o implantación y atribuirlas.

Entregar paneles de resultados a marcas, especialistas y administración.

Operar contenidos, moderación, fraude, privacidad y soporte desde un backoffice.

# PARTE I. Definición estratégica

## 1. Visión del producto

Visión: convertirse primero en la plataforma de referencia en España para descubrir agentes de IA y automatizaciones empresariales útiles, verificadas y comprensibles; posteriormente, escalar al mercado hispanohablante y a una edición internacional en inglés.

Categoría de producto: plataforma de descubrimiento y adquisición B2B con componentes de directorio, comunidad, competición, publicidad, analítica y generación de oportunidades.

### 1.1 Propuesta de valor

| Segmento | Problema | Propuesta de AI Tools Arena |
| --- | --- | --- |
| Pyme o profesional | Exceso de herramientas, dificultad para evaluar encaje, idioma, coste, RGPD e implantación. | Descubrimiento por problema, comparaciones, demostraciones, votos y acceso a especialistas. |
| Marca de herramienta | Dificultad para entrar en España, conseguir usuarios iniciales y demostrar rendimiento del marketing. | Perfil localizado, temporada de lanzamiento, comunidad, contenido, métricas y campañas medibles. |
| Freelance/agencia | Falta de visibilidad y de oportunidades cualificadas para implantar soluciones de IA. | Perfil por capacidades, relación con herramientas, casos, solicitudes y reputación. |
| Administrador | Necesidad de operar un ecosistema confiable y monetizable. | Backoffice, moderación, fraude, pagos, analítica, contenidos y reglas configurables. |

### 1.2 Principios de producto

Utilidad antes que volumen. No maximizar el número de fichas; priorizar herramientas activas, comprensibles y relevantes.

Transparencia comercial. Todo espacio pagado deberá estar etiquetado y mostrar quién lo financia cuando corresponda.

Ranking no vendible. Los votos y la posición orgánica no pueden comprarse ni alterarse manualmente sin auditoría.

Prueba sobre promesa. Las afirmaciones deben apoyarse en demostraciones, fuentes o declaraciones atribuibles al proveedor.

Privacidad desde el diseño. Minimización de datos, consentimiento granular, retención definida y controles de derechos.

Operación manual asistida. El MVP debe permitir revisión humana y automatizar gradualmente los cuellos de botella.

Internacionalización preparada. Textos, monedas, zonas horarias y taxonomías no deben quedar fijados rígidamente a España.

## 2. Objetivos y exclusiones

### 2.1 Objetivos del primer año

Validar disposición de las marcas a pagar por exposición y adquisición en España.

Construir una comunidad capaz de producir votos, valoraciones y señales de intención confiables.

Demostrar que al menos una parte de los participantes gratuitos renueva o compra una campaña.

Crear una base estructurada de herramientas localizadas al mercado español.

Generar oportunidades de implantación para especialistas y agencias.

Establecer procesos reproducibles de alta, revisión, competición, reporte y soporte.

Preparar el producto para expansión hispanohablante sin reescritura fundamental.

### 2.2 Fuera de alcance del MVP

Intermediación contractual o custodia de pagos entre empresas y especialistas.

Marketplace completo con escrow, hitos, disputas y reparto automático de fondos.

Aplicaciones móviles nativas; el producto será web responsive y PWA opcional.

Sistema propio de inteligencia artificial para tomar decisiones empresariales de alto impacto.

Certificación legal o técnica exhaustiva de cada herramienta.

Garantías de resultados, ventas, cumplimiento normativo o ausencia de riesgos.

Ranking basado exclusivamente en cantidad pagada sin etiqueta publicitaria.

Publicidad comportamental basada en categorías sensibles de datos.

Traducción automática masiva sin revisión editorial.

## 3. Mercado inicial y público

El lanzamiento se enfocará en España. Según el INE, en el primer trimestre de 2025 utilizaba IA el 21,1% de las empresas de diez o más empleados y el 13,39% de las empresas de menos de diez empleados. El dato sugiere adopción creciente y, a la vez, un amplio segmento que necesita orientación. La plataforma deberá traducir capacidades técnicas a beneficios operativos y no dirigirse únicamente a usuarios avanzados.

### 3.1 Segmentación prioritaria de demanda

| Prioridad | Segmento | Necesidades iniciales |
| --- | --- | --- |
| P1 | Agencias de marketing, automatización y consultoría | Prospección, contenidos, reporting, CRM, atención y operaciones. |
| P1 | Inmobiliarias y agentes | Captación, seguimiento, anuncios, valoración, documentos y atención. |
| P1 | Profesionales y micropymes | Ahorro de tiempo, correo, documentos, agenda, ventas y soporte. |
| P2 | E-commerce y servicios locales | Atención, catálogo, campañas, reseñas, analítica y fidelización. |
| P2 | Pymes de 10-249 empleados | Integraciones, gobierno, seguridad, implantación y soporte. |

### 3.2 Oferta elegible

SaaS de agentes de IA, automatización, atención, ventas, marketing, documentos y productividad.

Herramientas españolas o extranjeras con uso razonable desde España.

Soluciones con web operativa, responsable identificable y condiciones accesibles.

Productos B2B, B2C profesional o API, gratuitos, freemium o de pago.

Integradores, consultores, freelancers y agencias con experiencia demostrable.

## 4. Modelo de negocio

El modelo combinará recurrencia y campañas. El plan gratuito garantiza amplitud y renovación del catálogo; los planes profesionales monetizan datos, presentación y captación; la Arena patrocinada monetiza atención concentrada; y el directorio de especialistas monetiza visibilidad y oportunidades.

| Línea | Cliente | Cobro inicial orientativo | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Ficha Free | Herramienta | 0 EUR | Permanente, sujeta a actividad y moderación |
| Pro herramienta | Marca/desarrollador | 29 EUR/mes | Tras temporada fundadora |
| Growth | Marca con adquisición activa | 79 EUR/mes | Cuando existan datos y leads suficientes |
| Arena patrocinada | Marca aprobada | Desde 19 EUR en piloto | Por conquista/campaña; fuera de suscripción |
| Patrocinio de categoría | Marca o partner | Desde 499 EUR/semana | Fase de tracción |
| Especialista Pro | Freelance | 19 EUR/mes | Tras validación de demanda |
| Agencia | Agencia/consultora | 49 EUR/mes | Tras validación de demanda |
| Lead/servicio | Especialista o herramienta | Por definir | No incluido inicialmente |

Nota comercial: Los precios son hipótesis de validación, deben administrarse desde configuración y no quedar embebidos en el código. La facturación y fiscalidad requieren revisión profesional.

### 4.1 Founding Season gratuita

Programa limitado de seis semanas para cohortes seleccionadas. No se configurará como prueba automática abierta e indefinida. La administración invitará o aprobará participantes y asignará fecha de inicio, fecha de fin, beneficios, obligaciones y estado de conversión.

Cohorte objetivo: 20-30 herramientas y 10-15 especialistas.

Beneficios: perfil completo, verificación provisional, una participación, analítica, publicaciones y reporte.

Obligaciones: datos completos, enlace funcional, respuesta a incidencias, participación y cumplimiento de reglas.

Conversión: oferta fundadora opcional, sin renovación automática salvo consentimiento contractual explícito.

Resultado: informe individual y entrevista de cierre con motivos de compra o rechazo.

# PARTE II. Alcance funcional

## 5. Roles y permisos

| Rol | Capacidades principales |
| --- | --- |
| Visitante | Navegar, buscar, ver perfiles y contenidos públicos; sin votar ni valorar. |
| Usuario comunidad | Guardar, votar, valorar, denunciar, seguir categorías y gestionar consentimientos. |
| Representante de herramienta | Crear/reclamar herramienta, editar borrador, ver analítica, responder y contratar. |
| Especialista | Gestionar perfil profesional, capacidades, herramientas, casos, disponibilidad y solicitudes. |
| Agencia | Gestionar organización, miembros, especialistas, servicios y solicitudes. |
| Moderador | Revisar contenidos, votos, reseñas, denuncias y evidencias sin acceso financiero total. |
| Editor | Gestionar taxonomías, contenidos, colecciones, temporadas y comunicaciones. |
| Finanzas/soporte | Consultar clientes, pagos, facturas, reembolsos y casos de soporte autorizados. |
| Administrador | Configuración global, permisos, fraude, campañas, auditoría e integraciones. |
| Superadministrador | Acceso excepcional a seguridad, permisos y acciones críticas con registro reforzado. |

### 5.1 Reglas RBAC

Aplicar mínimo privilegio y separar administración editorial, financiera y de seguridad.

Impedir que una marca modifique directamente puntuaciones, estados de verificación o datos atribuidos a terceros.

Registrar actor, acción, entidad, valores relevantes, fecha, IP resumida y motivo en acciones sensibles.

Exigir autenticación reforzada a administradores y recuperación segura de cuenta.

Permitir invitación y revocación de miembros de una organización.

## 6. Arquitectura de información

| Área pública | Contenido |
| --- | --- |
| Inicio | Trono patrocinado, campeón comunitario, temporada activa, categorías, novedades y CTA. |
| Explorar | Buscador, filtros, listados, colecciones y comparaciones. |
| Herramientas | Fichas, demostraciones, precios, integraciones, reseñas, datos para España y CTA. |
| Arena | Reglas, temporada, participantes, clasificación, historial y patrocinio. |
| Especialistas | Directorio, filtros, perfiles, casos y solicitud de ayuda. |
| Recursos | Guías, casos de uso, comparativas, noticias y newsletter. |
| Confianza | Metodología, publicidad, moderación, privacidad, términos y contacto. |

## 7. Recorridos prioritarios

### Empresa busca solución

Problema -> búsqueda guiada -> filtros -> perfil -> comparación -> prueba -> especialista o demo -> seguimiento.

### Marca solicita alta

Cuenta -> organización -> ficha -> evidencias -> revisión -> publicación -> temporada -> analítica -> conversión.

### Comunidad vota

Registro/verificación -> explorar temporada -> confirmar experiencia -> votar -> motivo opcional -> control antifraude -> resultado.

### Marca conquista patrocinio

Elegibilidad -> importe -> vista previa -> aceptación -> pago -> activación -> medición -> finalización/reemplazo -> informe.

### Especialista recibe oportunidad

Perfil -> herramientas/casos -> solicitud -> aceptación o rechazo -> contacto -> cierre manual -> valoración posterior.

### Moderación

Alerta/denuncia -> priorización -> evidencia -> decisión -> notificación -> apelación -> auditoría.

## 8. Módulo de autenticación y cuentas

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| AUTH-001 | Registro por correo con verificación y aceptación versionada de términos. |
| AUTH-002 | Inicio de sesión seguro, cierre de sesiones y recuperación de contraseña. |
| AUTH-003 | OAuth opcional con proveedores aprobados, sin hacerlo requisito. |
| AUTH-004 | Autenticación multifactor obligatoria para administración y opcional para usuarios. |
| AUTH-005 | Cuenta personal separada de organización; un usuario puede pertenecer a varias organizaciones. |
| AUTH-006 | Gestión de perfil, idioma, comunicaciones, consentimientos, exportación y eliminación. |
| AUTH-007 | Rate limiting, protección de formularios y detección de credenciales comprometidas cuando el proveedor lo permita. |
| AUTH-008 | Bloqueo, suspensión temporal, cierre administrativo y registro de causa. |

## 9. Herramientas: alta, reclamación y perfil

### 9.1 Estados

draft -> submitted -> needs_changes -> under_review -> approved -> published -> suspended -> archived. Los cambios de estado deben quedar auditados y generar notificaciones configurables.

### 9.2 Campos mínimos

| Grupo | Campos |
| --- | --- |
| Identidad | Nombre, slug, logo, empresa, dominio, país, fecha de lanzamiento, responsable. |
| Propuesta | Resumen corto, descripción, problemas resueltos, sectores, público y diferenciadores. |
| Producto | Categorías, modalidades, plataformas, API, integraciones, idiomas y capturas. |
| Comercial | Precios, moneda, prueba gratuita, descuentos, afiliación y URL atribuible. |
| España | Interfaz/soporte en español, IVA/factura, alojamiento, DPA y declaración RGPD. |
| Confianza | Términos, privacidad, seguridad, datos tratados, estado operativo y evidencias. |
| Contenido | Vídeo, demo, casos, guías, preguntas frecuentes y cambios. |

### 9.3 Reglas

Un dominio principal no debe producir duplicados; la administración puede fusionar fichas.

Reclamar una ficha exige correo corporativo o evidencia alternativa revisada.

Los cambios en nombre, dominio, precio o afirmaciones sensibles pueden volver a revisión.

La ficha indicará fecha de última comprobación y origen de la información.

Una herramienta inactiva o insegura puede suspenderse sin eliminar el historial público necesario.

La verificación significa identidad/información revisada, no garantía de calidad ni cumplimiento.

## 10. Buscador, filtros y comparación

Búsqueda por nombre, necesidad, sector, función, integración y texto estructurado.

Sinónimos en español y normalización de términos: chatbot/agente/asistente; CRM/gestión comercial.

Filtros combinables: precio, prueba, idioma, soporte, dificultad, plataforma, API, integraciones, verificación y valoración.

Orden por relevancia, novedad, comunidad, popularidad y patrocinio claramente identificado.

Comparar entre dos y cuatro herramientas mediante atributos equivalentes y fuentes fechadas.

URLs indexables para categorías relevantes; combinaciones arbitrarias no deben crear contenido SEO duplicado.

Registro de búsquedas sin resultados para orientar catálogo y contenidos, respetando privacidad.

## 11. Comunidad, votos y valoraciones

El voto es una señal de preferencia dentro de una temporada. La valoración expresa experiencia en dimensiones concretas. Ambos objetos se almacenan por separado. El sistema mostrará reglas, tamaño de muestra y posibles limitaciones; no presentará diferencias mínimas como conclusiones definitivas.

### 11.1 Votación

Solo usuarios con correo verificado.

Un voto activo por usuario y categoría/temporada, modificable hasta el cierre; conservar historial de cambios para fraude.

La administración puede invalidar votos con motivo, regla detectada y auditoría.

La marca puede compartir un enlace de campaña, pero no ofrecer contraprestación prohibida por votar.

El recuento público puede retrasarse o mostrarse agregado para reducir manipulación.

Empates: mayor número de valoraciones verificadas, después mayor diversidad de votantes y, finalmente, fecha más temprana de participación; reglas configurables.

### 11.2 Valoraciones

| Dimensión | Escala | Pregunta |
| --- | --- | --- |
| Facilidad | 1-5 | ¿Se puede empezar sin conocimientos avanzados? |
| Resultado | 1-5 | ¿La salida cumple la tarea anunciada? |
| Calidad-precio | 1-5 | ¿El valor percibido corresponde al coste? |
| Español | 1-5/No aplica | ¿Interfaz y soporte son adecuados? |
| Integración | 1-5/No aplica | ¿Conecta con el entorno de trabajo? |
| Recomendación | 0-10 | ¿La recomendaría para el caso declarado? |

Solicitar relación del usuario con la herramienta: la ha probado, es cliente, es empleado/partner o solo la conoce.

Mostrar conflictos declarados y excluir empleados del cálculo público cuando la metodología lo determine.

Moderación previa o posterior según riesgo; bloqueo de insultos, datos personales y afirmaciones no verificables.

Derecho de respuesta de la marca sin poder editar la opinión.

Proceso de denuncia y apelación con plazos internos definidos.

## 12. Ranking comunitario

La primera versión debe utilizar una fórmula simple, explicable y configurable. No se recomienda entrenar un modelo opaco. La puntuación mostrada puede combinar votos válidos, calidad de valoraciones, actividad y factor temporal, pero el ganador de cada temporada deberá poder reconstruirse desde eventos auditados.

Fórmula inicial sugerida: Puntuación = votos válidos normalizados por categoría + componente limitado de valoraciones verificadas. Aplicar un mínimo de muestra y no mezclar clics pagados con preferencia comunitaria. Cualquier ponderación deberá publicarse en lenguaje comprensible.

Guardar la versión de la fórmula aplicada a cada temporada.

Permitir recalcular en modo simulación antes de publicar cambios.

Distinguir ranking de temporada, histórico, tendencia y selección editorial.

No permitir edición directa de puntos; solo invalidación de eventos o nueva versión de cálculo.

Publicar fecha de actualización y número de votos válidos.

## 13. Arena patrocinada

La Arena patrocinada es inventario publicitario, no una subasta de calidad. Solo participan herramientas aprobadas. La interfaz deberá mostrar “Patrocinado”, anunciante, vigencia y motivo de visualización. Durante el piloto, el administrador podrá elegir precio fijo, incremento o campaña programada.

### 13.1 Máquina de estados

eligible -> draft_campaign -> pending_review -> awaiting_payment -> scheduled -> active -> dethroned/completed -> reporting -> archived; con cancelled, rejected, payment_failed y refunded como excepciones.

### 13.2 Reglas del piloto

| Regla | Definición |
| --- | --- |
| Precio inicial | 19 EUR, configurable por temporada. |
| Incremento | 5 EUR o porcentaje configurable; mostrar total antes de pagar. |
| Duración máxima | Hasta fin de temporada; la duración mínima no se garantiza salvo paquete específico. |
| Activación | Tras pago confirmado y revisión del material. |
| Sustitución | La campaña anterior finaliza al activarse otra válida; registrar segundos de exposición. |
| Reembolso | Reglas contractuales; fallos técnicos materiales deben poder compensarse o reprogramarse. |
| Métricas | Impresiones válidas, vistas, clics, conversiones atribuidas, tiempo y fuente. |
| Límites | Topes por cuenta/temporada, geografía y categoría configurables. |

### 13.3 Concurrencia de pagos

Reservar el importe/posición durante un periodo breve con transacción o bloqueo distribuido.

Confirmar el precio vigente en servidor inmediatamente antes de crear el pago.

Procesar webhooks de forma idempotente y no confiar en el retorno del navegador.

Si dos pagos compiten, activar únicamente el primero que cumpla reglas; cancelar o devolver el otro según condiciones visibles.

No actualizar la portada hasta tener estado de pago y campaña consistentes.

Registrar cada transición y permitir reconciliación financiera.

## 14. Suscripciones y facturación

Catálogo de planes, precios, impuestos, moneda, periodicidad, prueba y promociones configurable.

Alta, cambio, cancelación, reactivación, impago, periodo de gracia y cierre de beneficios.

Portal de cliente para método de pago, facturas y datos fiscales.

Webhooks firmados, idempotencia y reconciliación diaria de eventos críticos.

No activar renovación de Founding Season sin consentimiento explícito y registro.

Separar derechos de suscripción de derechos comprados por campaña.

Exportación contable y soporte de factura conforme a la solución fiscal elegida.

## 15. Directorio de especialistas

El MVP incluirá descubrimiento y solicitud, no contratación cerrada. El objetivo es comprobar si las empresas que descubren herramientas necesitan implantación y qué perfiles resuelven esa demanda.

### 15.1 Perfil

Identidad profesional o agencia, ubicación, remoto/presencial e idiomas.

Servicios, sectores, herramientas, plataformas, certificaciones y nivel declarado.

Tarifa orientativa o modalidad de presupuesto, sin obligación de precio público.

Casos de éxito con aprobación del cliente y ocultación de datos sensibles.

Disponibilidad, zona horaria, tamaño de proyecto y tiempo de respuesta.

Relación con herramientas: independiente, partner declarado o certificado verificable.

Valoraciones de clientes, moderadas y vinculadas a una interacción identificable cuando sea posible.

### 15.2 Solicitud de ayuda

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Problema | Descripción y objetivo esperado. |
| Contexto | Sector, tamaño, herramientas existentes y nivel técnico. |
| Alcance | Asesoría, configuración, integración, formación o mantenimiento. |
| Presupuesto | Rango opcional, no cantidad obligatoria. |
| Plazo | Urgente, 30 días, 90 días o flexible. |
| Contacto | Datos mínimos, consentimiento y canal preferido. |
| Asignación | Especialista elegido o matching manual por administración. |

Mostrar antes del envío quién recibirá los datos.

No revelar datos de contacto a terceros no autorizados.

Permitir aceptar, rechazar, marcar no cualificado, contactar y cerrar.

Registrar resultado declarado sin afirmar que la plataforma verificó el contrato.

Añadir mecanismos contra spam y límite de solicitudes.

## 16. Analítica y paneles

| Panel | Métricas y acciones |
| --- | --- |
| Marca | Impresiones, perfil, clics, guardados, votos, reseñas, conversiones, campañas, fuentes y exportación. |
| Especialista | Vistas, clics, solicitudes, aceptación, respuesta, resultados declarados y perfil. |
| Usuario | Guardados, votos, reseñas, seguimientos, privacidad y comunicaciones. |
| Administrador | Adquisición, activación, cohortes, fraude, contenido, ingresos, churn, embudo, soporte y salud. |

Cada gráfico deberá indicar intervalo, zona horaria, definición, filtros y fecha de actualización. Las cifras de analítica de producto no tienen por qué coincidir con facturación; ambas fuentes deben reconciliarse mediante identificadores y eventos.

## 17. Notificaciones

| Grupo | Eventos | Regla |
| --- | --- | --- |
| Cuenta | Verificación, recuperación, invitación y seguridad | Transaccional; no desactivable cuando sea esencial |
| Herramienta | Revisión, cambios, publicación y suspensión | Transaccional |
| Arena | Inicio, activación, destronamiento, cierre e informe | Transaccional/campaña |
| Comunidad | Temporadas, seguidos y resultados | Preferencias del usuario |
| Especialistas | Nueva solicitud, recordatorio, cierre | Transaccional |
| Marketing | Newsletter y promociones | Consentimiento independiente |

Plantillas editables, versionadas y localizadas.

Cola de envío, reintentos, rebotes, quejas, supresión y trazabilidad.

Preferencias por categoría y canal; centro de notificaciones en web en fase posterior.

No incluir datos sensibles o credenciales en correos.

## 18. Backoffice y CMS

Dashboard de trabajo: colas de revisión, denuncias, fraude, pagos fallidos y soporte.

CRUD de herramientas, especialistas, categorías, integraciones, sectores y etiquetas.

Gestión de temporadas, participantes, reglas, precios, estados, ganadores y publicaciones.

Moderación de votos, reseñas, comentarios, casos, logos, vídeos y enlaces.

Gestión de usuarios, organizaciones, roles, consentimientos y solicitudes de derechos.

Gestión de planes, cupones, campañas, facturas, reembolsos y conciliación.

CMS para páginas, guías, preguntas frecuentes, banners, navegación y SEO.

Configuración de textos legales versionados, países, monedas, idiomas y zonas horarias.

Auditoría, exportaciones, flags de funcionalidad y modo de mantenimiento.

## 19. Soporte, denuncias y apelaciones

El producto deberá ofrecer formularios estructurados y un sistema de casos, aunque inicialmente pueda integrarse con una herramienta externa. Cada caso tendrá categoría, prioridad, entidad afectada, evidencia, responsable, SLA interno, decisión y comunicaciones. Las acciones de moderación deben permitir apelación y revisión por una persona distinta cuando sea viable.

# PARTE III. Diseño técnico

## 20. Enfoque arquitectónico

Recomendación: Monolito modular en TypeScript con límites de dominio claros, API versionada, PostgreSQL y procesos asíncronos. Separar servicios solo cuando una necesidad medida lo justifique.

| Capa | Recomendación | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js o equivalente SSR/SSG | Experiencia web, SEO, paneles, i18n y accesibilidad. |
| Backend | NestJS o módulos de servidor equivalentes | Reglas, API, autenticación, pagos, moderación y trabajos. |
| Datos | PostgreSQL gestionado | Datos transaccionales, relaciones, búsquedas iniciales y auditoría. |
| Cache/colas | Redis gestionado o servicio compatible | Rate limit, locks, sesiones opcionales, tareas y notificaciones. |
| Objetos | S3 compatible | Logos, capturas, documentos y exportaciones. |
| Búsqueda | PostgreSQL FTS inicialmente; motor dedicado después | Texto, filtros y relevancia. |
| CDN/WAF | Proveedor gestionado | Cache, TLS, protección y distribución. |
| Observabilidad | Errores, logs, métricas y trazas | Diagnóstico, alertas y capacidad. |

### 20.1 Dominios lógicos

Identity & Access, Organizations, Catalog, Taxonomy, Community, Seasons, Sponsored Arena, Billing, Experts & Leads, Content, Moderation, Notifications, Analytics, Administration, Audit & Compliance.

### 20.2 Principios técnicos

Contratos de API explícitos y documentación OpenAPI.

Configuración por entorno y secretos fuera del repositorio.

Idempotencia en pagos, notificaciones, importaciones y eventos críticos.

UTC en almacenamiento; zona horaria de negocio configurable para temporadas.

Soft delete solo donde exista necesidad de recuperación; anonimización real para derechos cuando corresponda.

Feature flags para Founding Season, pagos, rankings y nuevas geografías.

Outbox/eventos fiables para tareas asíncronas que no deben perderse.

Dependencias externas encapsuladas detrás de adaptadores sustituibles.

## 21. Modelo de datos conceptual

| Entidad | Responsabilidad |
| --- | --- |
| User | Cuenta, estado, idioma, zona, seguridad y preferencias. |
| Organization | Empresa, fiscalidad, miembros, roles y propiedad de activos. |
| Tool | Producto, dominio, empresa, estado, slug y visibilidad. |
| ToolVersion | Cambios de ficha, fuente, aprobación y vigencia. |
| Category/Tag/UseCase | Taxonomía jerárquica y traducciones. |
| Integration | Servicios con los que conecta una herramienta. |
| ToolClaim | Solicitud de propiedad y evidencia. |
| Verification | Tipo, evidencia, revisor, resultado y caducidad. |
| Season | Categoría, reglas, fechas, fórmula, estado y ganadores. |
| SeasonEntry | Herramienta, elegibilidad, estado, invitación y métricas. |
| Vote/VoteEvent | Elección actual, historial, validación y señales de fraude. |
| Review | Puntuaciones, relación, texto, moderación y respuesta. |
| SponsoredCampaign | Creativo, reglas, pago, periodo, estado y rendimiento. |
| Bid/PlacementEvent | Importe, secuencia, posición y transiciones. |
| Plan/Subscription/Entitlement | Producto comercial, contrato y derechos. |
| Payment/Invoice/Refund | Referencias del proveedor y conciliación. |
| ExpertProfile/AgencyProfile | Servicios, herramientas, casos, disponibilidad y verificación. |
| Lead | Necesidad, consentimiento, asignación, estado y resultado. |
| Favorite/Follow | Interés del usuario y alertas. |
| ContentItem | Guías, colecciones, páginas y SEO. |
| Report/ModerationCase | Denuncia, evidencia, decisión y apelación. |
| Consent/LegalAcceptance | Texto, versión, base, fecha y prueba. |
| AnalyticsEvent/Aggregate | Evento seudonimizado y métricas agregadas. |
| AuditLog | Acción sensible, actor, entidad, cambios y razón. |

### 21.1 Convenciones de datos

Identificadores UUID/ULID; claves externas separadas de IDs de proveedor.

created_at, updated_at y, cuando proceda, deleted_at; timestamps UTC.

Slugs únicos por idioma o estrategia definida; redirecciones permanentes al modificarlos.

Campos monetarios en unidad menor e ISO 4217; nunca float.

Estados como enums controlados y transiciones en servicio de dominio.

Metadatos flexibles solo para extensibilidad; evitar trasladar el modelo principal a JSON sin control.

Índices para estado, publicación, categoría, organización, fechas, fraude y búsquedas.

Particionado o archivo de eventos cuando volumen y retención lo justifiquen.

## 22. API

API REST bajo /api/v1, autenticación por sesión segura o tokens de corta duración según cliente. Documentación OpenAPI generada y versionada. Los endpoints administrativos estarán separados y protegidos por RBAC. GraphQL no es necesario para el MVP salvo justificación.

| Dominio | Rutas orientativas | Uso |
| --- | --- | --- |
| Identity | /auth, /users, /organizations, /memberships | Cuenta, sesiones y miembros. |
| Catalog | /tools, /categories, /use-cases, /integrations | Exploración y fichas. |
| Submission | /tool-submissions, /claims, /verifications | Alta y revisión. |
| Community | /seasons, /entries, /votes, /reviews | Competición orgánica. |
| Sponsored | /campaigns, /placements, /checkout | Publicidad y pagos. |
| Experts | /experts, /agencies, /leads, /cases | Implantación y solicitudes. |
| Billing | /plans, /subscriptions, /invoices, /webhooks | Ingresos y derechos. |
| Content | /content, /collections, /search | CMS y descubrimiento. |
| Admin | /admin/* | Operación y configuración. |

### 22.1 Requisitos transversales de API

Validación de entrada, límites de tamaño, listas permitidas y saneamiento contextual.

Paginación por cursor en listados de crecimiento; filtros declarados.

Códigos de error estables, correlation_id y mensajes seguros.

Rate limiting por IP, cuenta, organización y endpoint según riesgo.

Idempotency-Key para checkout, reembolsos, leads y operaciones repetibles.

Autorización por recurso, no solo por ruta.

ETag/Last-Modified o estrategia de cache para contenido público.

Versionado compatible y política de deprecación.

## 23. Integraciones externas

| Área | Opción | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Pagos | Stripe u otro proveedor aprobado | Suscripciones, cobros, impuestos/facturas según alcance. Confirmar aceptación del modelo. |
| Correo | Resend, Postmark o equivalente UE | Transaccional, plantillas, rebotes y supresión. |
| Analítica | PostHog EU o solución equivalente | Eventos, embudos, cohortes y flags con consentimiento. |
| Errores | Sentry o equivalente | Excepciones, rendimiento y releases; filtrar datos personales. |
| Almacenamiento | S3 compatible | Activos con escaneo y URLs firmadas. |
| Captcha/bot | Proveedor con privacidad evaluada | Registro, voto, formularios y fraude. |
| Social | APIs de LinkedIn/X cuando sea viable | Publicación asistida; permitir operación manual si cambian políticas. |
| CRM | HubSpot/Brevo u otro en fase posterior | Cohortes, ventas y soporte, con consentimiento. |

Condición: La empresa ofertante debe indicar región de datos, subencargados, costes, límites, retención, exportabilidad y plan de sustitución de cada servicio.

## 24. Requisitos no funcionales

| ID | Criterio |
| --- | --- |
| NFR-001 Disponibilidad | Objetivo inicial 99,5% mensual, excluyendo mantenimiento comunicado; medir antes de comprometer SLA comercial. |
| NFR-002 Rendimiento | LCP público objetivo <=2,5 s p75 en móvil; API p95 <=500 ms en lecturas comunes, sin contar terceros. |
| NFR-003 Capacidad | Diseñar piloto para 100.000 perfiles públicos/mes, 10.000 usuarios registrados y picos de votación; validar en carga. |
| NFR-004 Escalabilidad | Escalado horizontal del frontend/API y trabajos; evitar estado local no replicable. |
| NFR-005 Recuperación | RPO inicial <=24 h y RTO <=8 h; mejorar antes de operaciones críticas mayores. |
| NFR-006 Compatibilidad | Últimas dos versiones estables de navegadores principales; móvil Android/iOS mediante web responsive. |
| NFR-007 Accesibilidad | Objetivo WCAG 2.2 AA en flujos principales. |
| NFR-008 Mantenibilidad | Tipado, lint, pruebas, ADR, documentación y dependencias actualizadas. |
| NFR-009 Observabilidad | Logs estructurados, métricas, errores, trazas críticas, dashboards y alertas accionables. |
| NFR-010 Portabilidad | Exportación de datos y activos; infraestructura reproducible; no dependencia irreversible. |

## 25. Caché y consistencia

Contenido público cacheable con invalidación por publicación o TTL corto.

Rankings y posiciones patrocinadas requieren fuente transaccional y caché derivada; no decidir ganadores desde caché.

Los contadores públicos pueden ser eventualmente consistentes y mostrar hora de actualización.

Pagos, votos, permisos y estados deben aplicar transacciones y constraints únicos.

Usar locks con vencimiento solo donde proceda; las restricciones de base de datos siguen siendo defensa final.

## 26. Gestión de archivos

Tipos permitidos y tamaños configurables; rechazar ejecutables y dobles extensiones.

Escaneo antivirus/malware antes de publicar cuando el flujo admita archivos.

Procesado de imagen para formatos web, dimensiones y metadatos; conservar original solo si es necesario.

URLs firmadas para privados y CDN para públicos.

Política de copyright: el usuario declara derechos; proceso de retirada.

Alt text obligatorio o sugerido para imágenes relevantes.

# PARTE IV. Confianza, seguridad y cumplimiento

## 27. Seguridad

La empresa deberá realizar modelado de amenazas antes de cerrar arquitectura y actualizarlo al introducir pagos, marketplace o IA generativa. Como mínimo deberá contemplar abuso de cuentas, manipulación de votos, secuestro de organizaciones, inyección de contenido, fraude de pagos, filtración de leads y privilegios administrativos.

### 27.1 Controles mínimos

| Área | Controles |
| --- | --- |
| Identidad | Hash de contraseñas robusto, MFA admin, sesiones revocables, alertas y recuperación segura. |
| Aplicación | Validación, encoding, CSRF, CSP, cabeceras, CORS restrictivo, SSRF y subida segura. |
| Datos | TLS, cifrado gestionado, secretos seguros, acceso mínimo, backups cifrados y logs sin PII innecesaria. |
| Infraestructura | WAF/CDN, parches, separación de entornos, IAM, inventario y revisión de configuración. |
| Desarrollo | Code review, SAST, dependencias, secret scanning, pruebas y control de releases. |
| Operación | Alertas, plan de incidentes, evidencias, contactos, simulacro y comunicación de brechas. |

### 27.2 Acciones críticas

Reembolso, cambio de ganador, invalidación masiva, cambio de propietario, exportación y suplantación administrativa requieren motivo y auditoría.

Confirmación adicional para eliminar, suspender o cambiar permisos de administrador.

No permitir acceso directo de soporte a contraseñas, tokens o métodos de pago.

Sesiones administrativas cortas y acceso condicionado cuando el proveedor lo permita.

## 28. Prevención de fraude y manipulación

| Superficie | Señales |
| --- | --- |
| Votos | Cuentas coordinadas, correos desechables, velocidad, IP/dispositivo, patrones y relación con marca. |
| Reseñas | Duplicados, lenguaje promocional, conflictos no declarados, difamación y datos personales. |
| Campañas | Tarjetas robadas, chargebacks, autocobro, creativos engañosos y redirecciones. |
| Herramientas | Suplantación, dominios nuevos, malware, promesas falsas y productos desaparecidos. |
| Especialistas | Identidad falsa, certificaciones inventadas, spam y captación abusiva. |

El motor inicial será basado en reglas con puntuación de riesgo. Resultado: permitir, desafiar, retener para revisión o bloquear. No utilizar decisiones automáticas irreversibles sin revisión y vía de recurso. Guardar versión de regla y evidencia mínima.

## 29. Privacidad y protección de datos

El responsable del tratamiento y las bases jurídicas deberán ser definidos con asesoría. El desarrollo incorporará privacidad desde el diseño y un inventario de tratamientos. Las herramientas externas deberán evaluarse por ubicación, subencargados, transferencias y contratos.

| Tratamiento | Finalidad | Base a validar | Retención orientativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta | Identificación, acceso y seguridad | Contrato/interés legítimo según análisis | Vida de cuenta + periodo legal definido |
| Marketing | Newsletter y promociones | Consentimiento | Hasta retirada o inactividad definida |
| Votos/reseñas | Integridad de comunidad | Contrato/interés legítimo | Mientras sean relevantes; anonimización al cerrar cuenta cuando proceda |
| Leads | Poner en contacto | Consentimiento/medidas precontractuales | Plazo corto y documentado |
| Fraude | Seguridad y defensa | Interés legítimo/obligación | Ventana proporcional y restringida |
| Facturación | Cobro y contabilidad | Contrato/obligación legal | Plazos legales |
| Analítica | Mejora del producto | Consentimiento o modalidad exenta evaluada | Configurada por proveedor y propósito |

### 29.1 Derechos y consentimiento

Centro de privacidad con acceso, rectificación, oposición, portabilidad y eliminación.

Registro versionado de avisos, términos y consentimientos; casillas no premarcadas.

Separar comunicaciones esenciales de marketing.

Banner de cookies con rechazo tan accesible como aceptación y categorías granulares.

Bloquear scripts no esenciales hasta decisión válida cuando sea necesario.

Flujo interno para verificar identidad, localizar datos, responder y conservar evidencia.

Evaluar DPIA si el perfilado antifraude, matching u otras funciones elevan el riesgo.

## 30. Publicidad, DSA y transparencia

Las posiciones pagadas deberán identificarse como publicidad y explicar quién la financia. El Reglamento de Servicios Digitales prohíbe patrones oscuros y exige transparencia publicitaria en servicios dentro de su ámbito. La clasificación jurídica concreta de la plataforma y sus obligaciones debe validarse antes del lanzamiento.

Etiqueta “Patrocinado” persistente, no solo por color.

Nombre del anunciante y enlace a información de campaña cuando corresponda.

Explicar por qué se muestra y distinguirla del ranking comunitario.

Archivo interno de creativo, anunciante, segmentación, fechas, gasto y métricas.

No segmentar publicidad utilizando datos sensibles.

Prohibir afirmaciones engañosas y permitir denuncia.

## 31. Reglamento europeo de IA

AI Tools Arena no debe presentarse como certificador del cumplimiento del Reglamento de IA. Deberá informar cuándo un contenido se genera o modifica mediante IA si resulta aplicable, documentar el uso interno de IA y exigir declaraciones responsables a proveedores. La Comisión Europea indica que el Reglamento de IA entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y que gran parte de sus disposiciones comenzó a aplicarse el 2 de agosto de 2026, con calendarios específicos para ciertas obligaciones.

Inventariar usos propios de IA: moderación asistida, traducción, clasificación, resumen o matching.

Mantener supervisión humana y registrar proveedor, finalidad, datos y limitaciones.

Etiquetar contenido sintético cuando la norma o el riesgo de confusión lo requiera.

No aceptar afirmaciones de cumplimiento sin evidencia y fecha.

Revisar herramientas dirigidas a empleo, crédito, salud u otras áreas sensibles con criterios reforzados.

## 32. Moderación y política de contenidos

| Categoría | Criterio |
| --- | --- |
| Permitido | Descripción verificable, demostración, comparación fundamentada, opinión respetuosa y casos autorizados. |
| Restringido | Afirmaciones de superioridad no demostradas, descuentos con condiciones ocultas, afiliación no declarada. |
| Prohibido | Malware, fraude, suplantación, odio, acoso, datos personales, copyright ilícito y manipulación de votos. |
| Revisión reforzada | Salud, finanzas, empleo, menores, biometría, vigilancia, deepfakes y decisiones de alto impacto. |

## 33. Documentación legal requerida

Aviso legal e identificación del prestador.

Términos para usuarios y comunidad.

Condiciones para marcas, suscripciones y campañas.

Condiciones para especialistas y agencias.

Política de privacidad y cookies.

Metodología de ranking y votación.

Política de publicidad y conflictos de interés.

Normas de reseñas y moderación.

Política de propiedad intelectual y retirada.

Política de reembolso, soporte y reclamaciones.

Advertencia: Este informe no sustituye asesoramiento jurídico, fiscal, contable ni de protección de datos. La empresa de desarrollo deberá implementar textos y decisiones entregados por los asesores del promotor, no inventarlos.

# PARTE V. Medición, experiencia y crecimiento

## 34. Taxonomía de eventos analíticos

| Dominio | Eventos mínimos |
| --- | --- |
| Acquisition | page_view, landing_cta_click, signup_started, signup_completed |
| Discovery | search_submitted, filter_applied, no_results, tool_card_viewed, comparison_started |
| Tool | tool_profile_viewed, outbound_click, demo_requested, coupon_copied, favorite_added |
| Community | season_viewed, vote_started, vote_submitted, vote_changed, review_submitted, report_created |
| Brand | submission_started, submission_completed, tool_published, report_viewed, export_requested |
| Sponsored | campaign_started, checkout_created, payment_confirmed, placement_started, placement_ended |
| Experts | expert_viewed, lead_started, lead_submitted, lead_accepted, lead_closed |
| Retention | email_clicked, follow_alert_opened, return_visit, subscription_started, subscription_cancelled |

### 34.1 Esquema común de evento

event_id, event_name, occurred_at, received_at y schema_version.

anonymous_id y user_id seudonimizado cuando proceda; no enviar correo en propiedades.

session_id, page/context, source, campaign y locale.

tool_id, season_id, campaign_id o expert_id cuando aplique.

consent_state y environment para excluir pruebas.

Propiedades limitadas y documentadas; no permitir texto libre con PII en analítica.

## 35. KPIs y criterios de validación

| Área | Indicadores |
| --- | --- |
| Oferta | Herramientas aprobadas; % perfil completo; tiempo de revisión; herramientas activas. |
| Demanda | Usuarios registrados; búsquedas; perfiles vistos; clics; retorno semanal. |
| Comunidad | Votantes válidos; ratio voto/visita; reseñas; participación por temporada. |
| Comercial | Marcas que pagan; conversión Free->Pro; ARPA; renovación; patrocinio. |
| Leads | Solicitudes; cualificación; aceptación; contacto; cierre declarado. |
| Confianza | Fraude, denuncias, apelaciones, tiempo de resolución y falsos positivos. |
| Producto | Activación, retención, errores, rendimiento y soporte. |

North Star inicial: Número mensual de conexiones útiles atribuibles: prueba/clic cualificado hacia herramienta, solicitud de demo o solicitud de implantación. Definir exactamente antes de medir.

### 35.1 Umbrales internos del piloto

20 conversaciones con marcas, 10 altas y al menos 5 participantes activos.

Al menos 3 marcas que manifiesten disposición real a pagar.

100 usuarios registrados y 500 visitantes acumulados como mínimo operativo, no como prueba definitiva.

Cinco cambios de posición patrocinada o campañas equivalentes durante una temporada.

Al menos una recompra o renovación; idealmente tres clientes recurrentes en 8-12 semanas.

Registro cualitativo de motivos de compra, rechazo y abandono.

## 36. UX y sistema de diseño

La identidad deberá sentirse tecnológica pero confiable: una “arena” competitiva sin estética de apuestas. Evitar ruletas, luces agresivas, falsos contadores o urgencia manipuladora. El diseño será white/light como base, con modo oscuro opcional posterior.

| Principio | Aplicación |
| --- | --- |
| Claridad | Diferenciar orgánico, editorial y patrocinado con texto, iconos y metodología. |
| Jerarquía | Una acción principal por pantalla; datos secundarios desplegables. |
| Confianza | Fechas, fuentes, responsables, criterios y estados visibles. |
| Conversión | CTA adaptada: probar, comparar, votar, solicitar demo o implementar. |
| Móvil | Votación, filtros, checkout y panel esencial completamente utilizables. |
| Accesibilidad | Contraste, foco, teclado, etiquetas, errores, reducción de movimiento y lenguaje. |

### 36.1 Componentes

Header, navegación, buscador global y selector de idioma.

Tool Card, Expert Card, Season Card, Sponsored Placement y badge.

Filtros, chips, comparación, puntuación y distribución de votos.

Formularios por pasos con guardado, validación y resumen.

Tablas de administración, estados, timeline y auditoría.

Gráficos accesibles con alternativa textual.

Toast, alertas, confirmaciones y estados vacíos.

Cookie banner, preferencias y avisos legales.

## 37. SEO y contenido

SSR/SSG para perfiles, categorías, comparaciones, temporadas y guías.

Metadatos únicos, canonical, sitemap por tipo, robots y redirecciones.

Datos estructurados pertinentes sin afirmar ratings manipulados ni usar marcado engañoso.

Páginas por problema/sector con valor editorial, no combinaciones automáticas delgadas.

Control de indexación para borradores, filtros y perfiles incompletos.

Open Graph y tarjetas sociales para ganador, destronamiento y perfil.

Rendimiento y estabilidad visual como parte del SEO técnico.

Contenido localizable por idioma con hreflang cuando se expanda.

## 38. Accesibilidad

Objetivo WCAG 2.2 AA y pruebas con teclado/lector en flujos críticos.

HTML semántico, jerarquía de encabezados y landmarks.

Foco visible, orden lógico y modales que gestionen foco.

Errores vinculados a campos, instrucciones y resumen de errores.

Color nunca como único indicador de patrocinio, estado o puntuación.

Texto alternativo y subtítulos/transcripciones para vídeos esenciales.

Controles con tamaño táctil suficiente y soporte de zoom.

Movimiento reducido y temporizadores no esenciales pausables.

## 39. Internacionalización

Todas las cadenas fuera del código y claves estables de traducción.

Locale por URL, selector persistente y fallback.

Formato local de fechas, números, monedas, plural y zona horaria.

Contenido editorial y fichas con traducciones versionadas.

Taxonomía global con etiquetas traducidas y sin duplicar categorías.

Pagos y fiscalidad por país parametrizables.

España primero, siguiente mercado hispanohablante y posteriormente inglés.

# PARTE VI. Ejecución y contratación

## 40. Fases del proyecto

| Fase | Duración orientativa | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 0. Descubrimiento | 2-3 semanas | Talleres, alcance, riesgos, arquitectura, prototipo y backlog. |
| 1. Validación asistida | 2-4 semanas | Landing, formularios, cohortes y operación manual; puede preceder al software. |
| 2. MVP núcleo | 8-12 semanas | Cuentas, catálogo, perfiles, votos, temporadas, especialistas, admin y analítica. |
| 3. Monetización | 4-6 semanas | Suscripciones, checkout, patrocinio, facturas, reporting y conciliación. |
| 4. Piloto controlado | 6-8 semanas | Founding Season, soporte, fraude, medición y correcciones. |
| 5. Escala España | Continuo | SEO, automatización, contenidos, partners y rendimiento. |
| 6. Internacional | Posterior | i18n activa, monedas, mercados, operaciones y reglas por región. |

Planificación: Las duraciones no constituyen presupuesto ni compromiso. La empresa deberá estimar después del descubrimiento, señalar dependencias y proponer un MVP cerrado con criterios de aceptación.

## 41. Backlog MoSCoW

### MUST

Registro, organizaciones y RBAC.

Alta/reclamación y moderación de herramientas.

Directorio, búsqueda y perfiles.

Temporadas, votos y resultados auditables.

Especialistas y solicitudes.

Backoffice y CMS básico.

Analítica de eventos y panel básico.

Privacidad, consentimientos, seguridad y soporte.

i18n preparada.

### SHOULD

Suscripciones y facturación.

Arena patrocinada automatizada.

Comparador.

Reseñas multidimensionales.

Informes descargables.

Automatización social y email avanzada.

Fraude por puntuación de reglas.

### COULD

PWA instalable.

Matching asistido por IA.

Programa de afiliados.

API pública.

Marketplace con contratación.

Aplicación móvil.

Gamificación avanzada.

## 42. Entregables exigidos

| Bloque | Entregables |
| --- | --- |
| Producto | Código fuente, frontend, backend, base, migraciones, jobs y panel admin. |
| Diseño | Figma, sistema de diseño, componentes, estados, responsive y prototipo. |
| Arquitectura | Diagramas, ADR, integraciones, datos, flujos y decisiones. |
| Calidad | Plan y evidencias de pruebas, accesibilidad, rendimiento y seguridad. |
| DevOps | CI/CD, IaC cuando aplique, entornos, backups, monitorización y runbooks. |
| Documentación | README, setup, API, modelo, permisos, operaciones y administración. |
| Legal técnico | Inventario de cookies/terceros/datos y puntos para textos jurídicos. |
| Formación | Sesiones grabadas o manuales para administración y soporte. |
| Transición | Credenciales bajo propiedad del promotor, exportaciones y plan de salida. |

## 43. Propiedad y repositorios

Repositorios y cuentas críticas propiedad del promotor desde el inicio o transferibles sin dependencia.

Código y diseño entregados conforme al contrato, incluyendo derechos de uso y modificación.

Inventario de código abierto y licencias; prohibir componentes incompatibles sin aprobación.

Prohibir incluir claves, datos reales o materiales sin licencia en repositorios.

Backups y exportación documentados; acceso del promotor durante el proyecto.

## 44. Estrategia de pruebas

| Tipo | Cobertura |
| --- | --- |
| Unitarias | Reglas de dominio: elegibilidad, estados, puntuación, derechos y precios. |
| Integración | Base, colas, email, almacenamiento, pagos y webhooks. |
| API/contrato | Validación, errores, permisos, idempotencia y compatibilidad. |
| E2E | Alta, publicación, voto, campaña, lead, suscripción, cancelación y moderación. |
| Seguridad | SAST, dependencias, secretos, DAST y pentest antes de escala. |
| Carga | Picos de votación, portada, búsqueda, checkout y jobs. |
| Accesibilidad | Automática y manual con teclado/lector. |
| Compatibilidad | Navegadores, móvil, email y resolución. |
| UAT | Escenarios ejecutados por promotor con datos de prueba. |

## 45. Criterios de aceptación por épica

| Épica | Aceptación de alto nivel |
| --- | --- |
| Cuenta | Un usuario se registra, verifica, acepta versión legal, recupera acceso y elimina/solicita datos. |
| Herramienta | Una marca crea borrador, envía, recibe cambios, publica y visualiza analítica sin editar datos comunitarios. |
| Temporada | Admin configura reglas; usuarios elegibles votan una vez; fraude invalida con auditoría; se cierra y publica ganador reproducible. |
| Patrocinio | Precio se confirma en servidor; pago idempotente; posición activa correcta; sustitución y reporte consistentes. |
| Especialista | Publica perfil; empresa envía solicitud consentida; especialista gestiona estado; admin audita. |
| Privacidad | Scripts no esenciales respetan consentimiento; preferencias cambian; exportación/eliminación se tramitan. |
| Administración | Roles restringen acciones; cada acción crítica queda registrada; exportaciones funcionan. |
| Operación | Alertas, backups, restore probado, logs correlacionados y runbook disponibles. |

## 46. Entornos y despliegue

Local reproducible, desarrollo compartido, staging y producción separados.

Datos sintéticos o anonimizados fuera de producción.

CI con lint, tipos, pruebas, build, análisis y artefactos.

Despliegue con aprobación, migraciones seguras, rollback y flags.

Backups automáticos y prueba periódica de restauración.

Monitorización de disponibilidad, errores, colas, pagos, correo, rendimiento y capacidad.

Registro de releases y comunicación de mantenimiento.

## 47. Gobierno del proyecto

| Responsable | Función |
| --- | --- |
| Promotor/Product Owner | Prioridades, reglas, validación, proveedores y aceptación. |
| Project Manager | Plan, riesgos, dependencias, comunicación y presupuesto. |
| UX/UI | Investigación, arquitectura, prototipos, sistema y pruebas. |
| Tech Lead | Arquitectura, calidad, seguridad, revisiones y decisiones. |
| Equipo desarrollo | Frontend, backend, datos, integraciones y pruebas. |
| QA | Estrategia, automatización, UAT y regresión. |
| Legal/DPO/asesoría | Bases, contratos, fiscalidad, privacidad y revisión normativa. |
| Growth/Community | Cohortes, contenidos, marcas, temporadas y soporte. |

### 47.1 Cadencia

Kickoff y talleres de descubrimiento.

Sprint de una o dos semanas con demo y aceptación.

Backlog y criterios accesibles al promotor.

Registro de decisiones arquitectónicas y de producto.

Informe semanal de avance, presupuesto, riesgos, cambios y próximos hitos.

Control formal de cambios para impacto en alcance, plazo y coste.

## 48. Información solicitada en la oferta

| Sección | Contenido mínimo |
| --- | --- |
| Comprensión | Resumen del producto, riesgos y supuestos. |
| Alcance | Incluido, excluido, opciones y criterios de finalización. |
| Solución | Arquitectura, stack, integraciones, seguridad y escalabilidad. |
| Equipo | Roles, experiencia, dedicación, ubicación y continuidad. |
| Plan | Fases, hitos, dependencias, calendario y entregables. |
| Precio | Por fase/rol; licencias, infraestructura, IVA y contingencia. |
| Calidad | Pruebas, accesibilidad, rendimiento, seguridad y garantía. |
| Operación | Soporte, SLA, mantenimiento, actualizaciones y salida. |
| Referencias | Proyectos comparables, contactos y demostraciones. |

## 49. Estructura de presupuesto requerida

| Partida | Detalle |
| --- | --- |
| Descubrimiento y diseño | Horas/precio, entregables, rondas y duración. |
| MVP funcional | Frontend, backend, admin, QA y gestión. |
| Pagos/monetización | Integración, fiscalidad técnica y pruebas. |
| Infraestructura | Setup y coste mensual por escenario. |
| Terceros | Licencia, unidad, límite y crecimiento. |
| Soporte | Bolsa, SLA, horario, severidad y exclusiones. |
| Opcionales | Precio separado y dependencias. |
| Contingencia | Porcentaje o supuestos cubiertos. |

Comparabilidad: No aceptar una cifra global sin desglose por fase, entregables, supuestos, exclusiones, perfiles y costes recurrentes.

## 50. Riesgos principales

| ID | Riesgo | Impacto/Prob. | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | No existe tráfico suficiente para demostrar valor | Alta/Alta | Validación manual, cohortes y contenido antes de automatizar. |
| R2 | Se confunde ranking con pago | Alta/Alta | Separación visual, metodológica y contractual. |
| R3 | Fraude de votos | Alta/Media | Cuenta verificada, reglas, revisión y auditoría. |
| R4 | Dependencia de marcas para atraer usuarios | Media/Alta | SEO por problemas, guías, especialistas y newsletter. |
| R5 | Demasiado alcance inicial | Alta/Alta | MVP por fases y operación manual. |
| R6 | Costes de terceros | Media/Media | Presupuestos por escenario, límites y adaptadores. |
| R7 | Incumplimiento privacidad/publicidad | Alta/Media | Asesoría, privacidad por diseño, consentimiento y archivo. |
| R8 | Disputas por reseñas | Alta/Media | Política, evidencia, respuesta, denuncia y apelación. |
| R9 | Baja calidad de especialistas | Media/Media | Verificación por niveles, casos y feedback. |
| R10 | Arquitectura sobredimensionada | Media/Alta | Monolito modular y métricas antes de separar. |

# ANEXOS

## Anexo A. Historias de usuario prioritarias

| ID | Historia |
| --- | --- |
| US-001 | Como pyme, quiero describir un problema para encontrar herramientas aplicables. |
| US-002 | Como usuario, quiero comparar precio, español, integraciones y dificultad. |
| US-003 | Como comunidad, quiero votar con reglas claras y cambiar mi voto antes del cierre. |
| US-004 | Como usuario, quiero saber si una posición es patrocinada y quién pagó. |
| US-005 | Como marca, quiero reclamar una ficha existente y demostrar propiedad. |
| US-006 | Como marca, quiero participar gratis en la Founding Season y recibir un informe. |
| US-007 | Como marca, quiero contratar una posición y medir el tráfico atribuido. |
| US-008 | Como marca, quiero responder a una reseña sin modificarla. |
| US-009 | Como especialista, quiero mostrar herramientas, sectores y casos. |
| US-010 | Como empresa, quiero solicitar ayuda indicando objetivo, plazo y presupuesto. |
| US-011 | Como moderador, quiero revisar alertas y dejar evidencia de la decisión. |
| US-012 | Como administrador, quiero recalcular un ranking en simulación antes de publicar. |
| US-013 | Como finanzas, quiero reconciliar pagos, campañas y facturas. |
| US-014 | Como usuario, quiero retirar consentimiento y eliminar mi cuenta. |
| US-015 | Como editor, quiero traducir fichas sin duplicar la entidad global. |

## Anexo B. Matriz resumida de permisos

| Acción | Visitante | Comunidad | Marca | Especialista | Backoffice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver contenido público | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Votar/valorar | No | Sí | Sí como persona | Sí como persona | Moderación |
| Editar herramienta | No | No | Propia | No | Todas según rol |
| Ver analítica herramienta | No | No | Propia | No | Sí según rol |
| Gestionar lead | No | Emisor | Receptor si aplica | Receptor | Sí según rol |
| Configurar temporada | No | No | No | No | Editor/Admin |
| Reembolsar | No | No | No | No | Finanzas/Admin |
| Cambiar permisos | No | No | Organización limitada | Agencia limitada | Admin |

## Anexo C. Formulario de alta de herramienta

| Paso | Campos |
| --- | --- |
| 1. Identidad | Nombre, dominio, empresa, país, contacto y rol. |
| 2. Producto | Resumen, descripción, categorías, necesidades y sectores. |
| 3. Acceso | Web/app/API, plataformas, idiomas, demo y prueba. |
| 4. Comercial | Planes, precios, moneda, IVA, descuentos y afiliación. |
| 5. Integraciones | CRM, automatización, comunicación, datos y API. |
| 6. Confianza | Privacidad, DPA, seguridad, alojamiento y soporte. |
| 7. Medios | Logo, capturas, vídeo, alt text y derechos. |
| 8. Declaraciones | Exactitud, derechos, conflictos, publicidad y términos. |
| 9. Revisión | Vista previa, validación, envío y seguimiento. |

## Anexo D. Matriz de estados principales

| Entidad | Estados |
| --- | --- |
| Tool | draft, submitted, needs_changes, under_review, approved, published, suspended, archived |
| Season | draft, recruitment, open, paused, closed, published, archived |
| Entry | invited, applied, eligible, rejected, active, withdrawn, disqualified, winner |
| Campaign | draft, pending_review, awaiting_payment, scheduled, active, completed, dethroned, rejected, refunded |
| Subscription | trialing, active, past_due, paused, cancelled, expired |
| Lead | new, reviewed, assigned, accepted, contacted, qualified, won, lost, spam, closed |
| Moderation | open, triaged, investigating, actioned, rejected, appealed, resolved |

## Anexo E. Preguntas abiertas para descubrimiento

¿Cuál será la entidad jurídica, datos fiscales y responsable del tratamiento?

¿Se mantiene AI Tools Arena como nombre definitivo y qué dominios/marca están disponibles?

¿Qué cinco categorías y qué cohortes participarán en la primera temporada?

¿Qué significa exactamente “voto verificado” y qué evidencias se solicitarán?

¿Cuál será la fórmula pública inicial y el mínimo de muestra?

¿La primera Arena patrocinada usará incremento, precio fijo o paquetes temporales?

¿Qué política se aplicará si una marca es destronada segundos después de pagar?

¿Qué proveedor de pagos aprueba por escrito el modelo?

¿Se verificará identidad de especialistas y con qué nivel?

¿Quién realizará moderación, soporte, contenidos y ventas durante el piloto?

¿Qué presupuesto máximo y fecha de lanzamiento condicionan el MVP?

¿Qué proveedores y regiones de alojamiento serán aceptables?

¿Qué datos podrán exportar marcas y especialistas?

¿Se permitirá afiliación y cómo se declarará?

¿Qué textos y revisiones entregarán asesoría jurídica y fiscal?

## Anexo F. Checklist de salida a producción

Dominio, TLS, DNS, remitentes y monitorización configurados.

Backups y restauración probados.

Pruebas UAT, seguridad, accesibilidad, carga y compatibilidad aprobadas.

Textos legales y consentimientos versionados.

Cookies y terceros inventariados; scripts condicionados.

Pagos en producción reconciliados con casos de error y reembolso.

Moderación, soporte, fraude y escalado operativo entrenados.

Alertas y runbooks disponibles; responsables de guardia definidos.

Datos de ejemplo retirados; cuentas admin protegidas por MFA.

Plan de comunicación, Founding Season y participantes confirmados.

Plan de rollback y criterio go/no-go firmado.

## Anexo G. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Arena patrocinada | Posición publicitaria temporal y pagada, separada del ranking comunitario. |
| Community Champion | Herramienta ganadora según metodología y votos válidos. |
| Founding Season | Cohorte gratuita y limitada utilizada para validar valor y operación. |
| Entitlement | Derecho funcional derivado de plan, campaña o decisión administrativa. |
| Herramienta | Producto de IA o automatización publicado en el catálogo. |
| Especialista | Profesional o agencia que ayuda a evaluar, integrar o mantener herramientas. |
| Lead | Solicitud consentida de demostración o implantación. |
| Temporada | Periodo con participantes, reglas, categoría, fórmula y cierre. |
| Voto válido | Voto que cumple reglas y no ha sido invalidado por fraude o moderación. |
| Verificación | Comprobación limitada de identidad o información; no certificación integral. |

## Anexo H. Fuentes y referencias

INE - Encuesta TIC y comercio electrónico en empresas: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176743&idp=1254735576799&menu=ultiDatos

Futurepedia - opciones de alta y ficha verificada: https://www.futurepedia.io/submit-tool

Toolify - alta y publicidad de herramientas: https://www.toolify.ai/submit

Comisión Europea - Reglamento de Inteligencia Artificial: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

Comisión Europea - Reglamento de Servicios Digitales: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act

AEPD - Guías y herramientas: https://www.aepd.es/guias-y-herramientas/guias

AEPD - consentimiento bajo RGPD: https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/2-tus-obligaciones-como-responsable-del-tratamiento/5-bases-legitimadoras-del-tratamiento/FAQ-0211-segun-el-rgpd-como-debe-solicitarse-el-consentimiento-de-los-interesados-para-tratar-sus-datos-personales

Cierre: El propósito de este documento es reducir ambigüedad y permitir una propuesta comparable. La fase de descubrimiento deberá confirmar decisiones abiertas, convertir requisitos en backlog estimado y congelar el alcance del MVP antes de comprometer precio y calendario.